Разработка приложения «Список задач»

Цель: создать веб-приложение на JavaScript для ведения списка задач.

Требования:

- Добавление, удаление, редактирование задач

- Изменение статуса задачи

- Сохранение списка в браузере

- Очистка списка

- Приоритизация задач

- Реализация на чистом JavaScript + CSS

Задачи MuSCoW

| Задача | Must | Should | Could | Want |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление задачи в список | + |  |  |  |
| Удаление задачи из списка | + |  |  |  |
| Редактирование задачи |  | + |  |  |
| Изменение статуса задачи по кнопке | + |  |  |  |
| Изменение статуса задачи с помощью drag-and-drop |  | + |  |  |
| Сохранение списка задач в браузере | + |  |  |  |
| Очистка списка задач |  |  | + |  |
| Установка и изменение приоритета задачи |  |  | + |  |
| Счетчик задач в заголовках |  |  |  | + |
| Темная тема |  |  | + |  |
| Красивое оформление CSS |  | + |  |  |

План реализации

| Этап | План, ч | Факт, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Планирование | 0,5 | 0,5 |  |
| - Первоначальная верстка колонок списка | 0,5 | 0,5 |  |
| - Добавление и удаление задач в списке | 1 | 1 | Также добавил всплывающее меню для кнопок взаимодействия с задачами |
| - Изменение статуса задачи с помощью кнопок | 1 | 0,5 | Также исправил наличие только необходимых кнопок в разных блоках, получилось очень удобно через CSS |
| - Изменение статуса задачи с помощью drag-and-drop | 1,5 | 1,5 |  |
| - Счетчик задач в заголовках | 0,5 | 0,25 |  |
| - Редактирование задач | 1 | 0,5 |  |
| - Очистка списка задач | 0,5 | 0,5 |  |
| - Установка и изменение приоритета задач | 2 | 1 | Приоритет отображается в виде цвета слева от задачи, с тремя значениями: Зеленый - низкий Желтый - средний Красный – высокий Для каждого списка добавлена сортировка по приоритету Получилось, что при сортировке все задачи автоматически ставятся на свои места по приоритету, даже при ручном Drag-and-drop |
| - Сохранение списка задач в браузере | 0,5 | 0 |  |
| - Красивое оформление CSS: 10.1. Цвета 10.2. Стили кнопок 10.3. Шрифты, иконки 10.4. Выравнивание, отступы | 2 | 0 |  |
| - Темная тема | 1 | 0 |  |
| - Общее тестирование | 1,5 | 0 |  |
| ИТОГО | 13,5 | 6,25 |  |